RoundFi · Decisões Pendentes

Sistema de Reputação v5.2 — O que a equipe precisa decidir

Data: 08 de junho de 2026  ·  Para: Time de desenvolvimento + Alrimar

# 1. Onde o projeto está hoje

Verificado diretamente no repositório github.com/alrimarleskovar/RoundFinancial — não nos PDFs.

| Componente | Status real (GitHub) | Observação |
| --- | --- | --- |
| programs/roundfi-core | Estrutura criada, ping smoke | Step 4 = business logic ainda não escrito |
| programs/roundfi-reputation | Estrutura criada, ping smoke | Score v1 definido no architecture.md, não implementado |
| crates/math | Pasta existe no workspace | Onde as funções de score serão escritas |
| docs/architecture.md | 749 linhas, 53 KB, fonte da verdade | Score arithmetic v1 já documentado aqui |
| sdk/ | Scaffold presente | IDL gerado após deploy |
| app/ | Next.js 15 estruturado | Flows de UI existem |
| services/orchestrator/ | Presente | Crank demo-first, não chama settle_default |
| backend/ | Definido no architecture.md §8 | Indexer + API + crank — ainda a construir |

| PONTO-CHAVE | O architecture.md declara explicitamente: 'This document is the single source of truth. Every implementation step must conform to what is written here, or amend this document first.' A v5.2 precisa ser um PR de docs ANTES de ser um PR de código. |
| --- | --- |

# 2. O que a v5.2 propõe

A v5.2 não é um refactor — é a primeira implementação real do sistema de reputação, com design melhor do que o score v1 descrito no architecture.md atual.

## 2.1 Score v1 (architecture.md atual) vs. Score v5.2

| Score v1 (spec atual) | Score v5.2 (proposta) |
| --- | --- |
| +10 on-time / +50 ciclo completo / -100 atraso / -500 default | 4 funções puras: Reliability, Punctuality, Commitment, Recovery |
| Thresholds L2=500, L3=2000 | 4 níveis L1/L2/L3/L4 com critérios explícitos (stake 50/25/10/3%) |
| 3 categorias: Payment, Late, Default | 6 categorias: FrictionOperational, FrictionTemporal, LateBehavioral, TemporaryIncapacity, Default, BadFaith |
| Contadores agregados no ReputationProfile | BehavioralEvent por ciclo — append-only, imutável após 7 dias |
| Sem mecanismo de contestação | FrictionProof on-chain: tx-hash, oráculo Switchboard, janela 7 dias |
| Score não auditável por terceiros | Funções puras em crates/math — qualquer um recomputa localmente |

# 3. O que a equipe precisa decidir

| URGENTE | São 5 decisões. Sem elas, o dev não tem como escrever o Step 4 (smart contracts). Nenhuma linha de Rust de reputação deve ser escrita antes dessas respostas. |
| --- | --- |

## Decisão 1 — Score v1 ou v5.2?

O architecture.md chama o sistema atual de 'Score arithmetic (v1)' — sinalizando que é provisório. A v5.2 é a v2 natural.

| Opção | Implicação |
| --- | --- |
| Implementar score v1 agora | Mais simples, mais rápido. Mas vai precisar ser substituído após ter dados reais. Risco: parceiros B2B não conseguem verificar o score independentemente. |
| Pular v1, implementar v5.2 direto | Mais complexo, mas não precisa reescrever depois. O crates/math já existe para receber as funções puras. Risco: mais tempo antes do Step 4 estar pronto. |
| Híbrido: v1 na UI, v5.2 no storage | Implementar BehavioralEvent (v5.2) para coleta de dados, mas exibir métricas simples ao usuário. Permite calibrar pesos com dados reais antes de publicar score completo. |

## Decisão 2 — 3 níveis ou 4 níveis?

O README público, o architecture.md, o whitepaper e os documentos institucionais dizem 3 níveis (50/30/10%). A v5.2 propõe 4 (50/25/10/3%).

Se a equipe escolher 4 níveis, os seguintes documentos precisam ser atualizados antes de qualquer code review: README, architecture.md §3.1 ProtocolConfig, docs/ institucionais.

Se mantiver 3 níveis, a v5.2 pode ser implementada com L4 como roadmap — sem mudar docs públicos agora.

## Decisão 3 — FrictionProof: qual oráculo?

A v5.2 define FrictionProof::OnChainOracle que valida contra uma ORACLE_WHITELIST — que não existe em nenhum arquivo do repo.

Para o devnet: Switchboard já está referenciado no architecture.md. Bastam 1-2 feeds para a whitelist inicial, gerenciada por upgrade authority.

Pergunta para a equipe:

- Qual feed Switchboard usar no devnet para detectar congestão de rede?

- A whitelist inicial pode ser gerenciada por upgrade authority, ou precisa de governance desde o início?

## Decisão 4 — BadFaith: quem pode atestar?

BadFaith é a única categoria que exige atestação humana. O architecture.md §4.2 diz: 'Direct wallet-signed attest calls are only allowed from the ReputationConfig.authority (used for manual corrections in Step 9 forward).'

A v5.2 propõe que BadFaith exija proposta de governance on-chain com quorum.

Para o devnet (hackathon): governance completa é overkill. A equipe precisa decidir:

- Usar o authority do ReputationConfig para atestar BadFaith durante o hackathon?

- Ou desativar BadFaith completamente no MVP e implementar governance depois?

## Decisão 5 — upgrade ou redeploy do roundfi-reputation?

O program ID atual é Hpo174...e9R2. Se a v5.2 mudar a estrutura de accounts (adicionar BehavioralEvent, OracleConfig), há duas abordagens:

| Abordagem | Consequência |
| --- | --- |
| Upgrade do programa existente | Mantém o mesmo Program ID. As evidências Solscan atuais continuam válidas. Requer que as novas accounts sejam compatíveis com o state existente. |
| Redeploy com novo Program ID | IDs novos nos documentos. Evidências Solscan antigas ficam desconectadas do programa atual. Mais limpo tecnicamente. |

# 4. O que a v5.2 não toca

Para deixar claro o escopo — estes componentes não são afetados:

| Componente | Status |
| --- | --- |
| roundfi-core (pool state machine) | Intacto — nenhuma instrução muda |
| Triple Shield (Seed Draw, Escrow, Solidarity) | Intacta — lógica econômica preservada |
| Escape Valve (NFT Metaplex Core) | Intacta |
| Yield adapters (mock + kamino) | Intactos |
| D/C invariant e settle_default | Intactos — grace period de 7 dias mantido |
| PDAs existentes do roundfi-core | Intactos — apenas roundfi-reputation recebe novas accounts |
| Frontend e SDK | Precisarão de atualização após Step 4, mas não bloqueiam as decisões acima |

# 5. Próximo passo concreto

| PROPOSTA | Se a equipe aprovar a v5.2 como direção, o primeiro PR deve ser apenas documentação — sem código Rust. Amender o architecture.md com as 5 decisões acima resolvidas. Só depois o dev começa a escrever crates/math/*.rs. |
| --- | --- |

Sequência proposta após decisões aprovadas:

- PR de docs: amender architecture.md §3.4, §4.2, §7 com decisões da v5.2

- crates/math: escrever reliability(), punctuality(), commitment(), recovery() com testes unitários

- programs/roundfi-reputation: BehavioralEvent state + record_event instrução

- programs/roundfi-reputation: attach_friction_proof + OracleConfig

- programs/roundfi-reputation: recalculate_metrics + resolve_tier

- programs/roundfi-reputation: query_score (Score Reader — CPI público)

- Integração: roundfi-core chama record_event via CPI após settle_default

- Testes bankrun: ciclo completo com v5.2

RoundFi · Decisões Pendentes v5.2 · Documento interno · 08/06/2026

Baseado em análise direta do repositório github.com/alrimarleskovar/RoundFinancial + docs/architecture.md