RoundFi

Revisao de Risco — v5.2

O que o tech lead nao pergunta — e o que pode matar o projeto

08 de junho de 2026  ·  Uso interno  ·  Para: Alrimar + equipe

| CONTEXTO | Este documento nao e sobre como implementar. E sobre o que pode matar o projeto antes de o codigo importar. A analise tecnica da v5.2 esta correta. Este documento existe porque revisao de risco e diferente de revisao de arquitetura. |
| --- | --- |

# 1. A hipotese central ainda nao foi testada

O RoundFi e construido sobre uma cadeia de premissas. Cada elo precisa ser verdadeiro para o proximo fazer sentido. Nenhuma delas foi validada com dados reais.

| # | Premissa | O que acontece se for falsa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Usuarios vao completar ciclos recorrentes em grupo | Sem dados, sem score, sem B2B. Colapso total. |
| 2 | Completar ciclos cria sinal de credito confiavel | Score existe mas nao prediz risco. Parceiros nao integram. |
| 3 | Parceiros vao consumir o score para decisoes de credito | B2B oracle nunca acontece. RoundFi vira app de poupanca sem moat. |
| 4 | Reducao de stake de 50% a 3% e incentivo suficiente | Cold start permanente. Usuarios nao geram historico. |
| 5 | Score resiste a farming e sybil em escala | Reputacao vira commodity. Parceiros perdem confianca. |

| QUESTAO PARA A EQUIPE | Qual das 5 premissas a equipe esta mais incerta? Essa e a primeira coisa a testar — nao a quinta. |
| --- | --- |

# 2. Matriz de riscos

Organizado por severidade real, nao por conforto tecnico.

| Risco | Severidade | Status | Se nao for tratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenhum usuario completa um ciclo real | CRITICO | Nao testado | Sem dados, sem score, sem B2B. O produto nao existe. |
| Regulacao brasileira (ROSCA digital = captacao publica?) | CRITICO | Nao analisado | BCB pode enquadrar como captacao irregular. Responsabilidade civil do operador. |
| Score nao aceito por nenhum parceiro | CRITICO | Nao validado | O modelo de negocio B2B oracle nao acontece. |
| Sybil em escala destroi confianca do score | ALTO | Parcialmente mitigado | Parceiros descartam o score apos primeiro ataque bem-sucedido. |
| LGPD: score financeiro on-chain = dado pessoal sensivel | ALTO | Nao analisado | Direito de apagamento impossivel em blockchain. ANPD pode multar. |
| Cold start: score sem dados nao tem valor | ALTO | Estrutural | Primeiro parceiro exige historico antes de integrar. Loop quebrado. |
| Usuario perde stake por falha de infraestrutura | ALTO | Parcialmente endereçado | Dano financeiro real. Risco juridico. |
| Bug no settle_default drena pool | ALTO | Sem auditoria externa | Perda de fundos irreversivel on-chain. |
| Yield do Kamino cai ou para | MEDIO | Reconhecido | Proposta de valor diminui mas nao mata o projeto. |
| Score v5.2 com pesos errados sem dataset real | MEDIO | Reconhecido | Primeiros usuarios punidos injustamente, churn. |

# 3. Os dois riscos que ninguem esta discutindo

## 3.1 Regulacao — a pergunta que precisa de advogado, nao de dev

Uma ROSCA digital no Brasil tem pelo menos 3 enquadramentos regulatorios possiveis, nenhum trivial:

- Captacao de recursos do publico (Lei 7.492/86, art. 16) — intermediario que organiza grupos e capta depositos pode ser enquadrado como captacao irregular. Pena: 2 a 6 anos de reclusao para o operador.

- Correspondente bancario (Resolucao BCB 4.935/2021) — plataformas que facilitam operacoes financeiras para terceiros podem precisar de autorizacao do Banco Central.

- Bureau de credito (Lei 12.414/2011) — o CPF Web3 e o B2B oracle sao exatamente o que a lei define como banco de dados de adimplencia. Operacao exige autorizacao e impoe direitos ao consumidor.

O documento de riscos menciona esses riscos como roadmap. Mas mencionado como roadmap e muito diferente de analisado com assessoria juridica. Esses riscos nao podem ser resolvidos em codigo.

| ACAO NECESSARIA | Antes de qualquer usuario real, o projeto precisa de uma opiniao juridica de advogado especializado em fintechs e criptoativos no Brasil. Nao e custo — e prerequisito de existencia. |
| --- | --- |

## 3.2 Cold start — o problema que a v5.2 nao resolve

A v5.2 resolve como calcular o score corretamente. O problema mais dificil nao e o calculo — e o bootstrap.

O loop de valor e: score util → parceiros integram → mais usuarios participam → score fica mais rico → mais parceiros. Esse loop so funciona quando ja esta girando.

| O que o parceiro quer | O que o RoundFi tem hoje | O gap |
| --- | --- | --- |
| Historico de centenas de usuarios em condicoes reais | Zero usuarios reais, zero ciclos completos | O ativo mais valioso nao existe ainda |
| Score validado contra inadimplencia real | Modelo teorico sem calibracao empirica | Ninguem sabe se o score prediz risco de verdade |
| API estavel com SLA documentado | Scaffold de indexer, sem producao | Nao ha nada para integrar hoje |
| Score auditavel por terceiros | Sim, com v5.2 implementada | Esse gap a v5.2 resolve — o menor dos tres |

Conclusao: a v5.2 resolve o problema certo, mas nao e o mais urgente. O mais urgente e conseguir os primeiros usuarios reais completando ciclos reais — com ou sem score perfeito.

# 4. O risco que o proprio projeto documenta e ignora na pratica

O documento de riscos (09-risk-and-compliance.md) lista corretamente: a maior variavel nao resolvida e o comportamento humano. O protocolo ainda nao tem evidencia em escala de producao.

O Stress Lab conclui: questoes criticas sem resposta incluem: como os usuarios reagem a mudancas de reputacao? A pressao social reduz defaults?

Essas perguntas nao sao respondidas implementando a v5.2. Sao respondidas colocando usuarios reais em pools reais com dinheiro real.

| O PARADOXO | O projeto tem documentacao de risco excelente. Mas o nivel de atencao a implementacao tecnica e desproporcionalmente maior do que o esforco em validar as premissas de negocio. Isso e um risco de alocacao — nao de capacidade. |
| --- | --- |

# 5. Prioridades reais — em ordem de risco, nao de codigo

| # | Acao | Por que e urgente | Quem resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opiniao juridica sobre ROSCA digital no Brasil | Sem isso, qualquer usuario real e risco juridico para o operador | Advogado externo |
| 2 | Recrutar 10-20 usuarios para testar ciclo completo | Validar se usuarios completam ciclos. Sem isso, tudo e especulacao | Alrimar + produto |
| 3 | Conversa real com 1 parceiro B2B (CREDO ou Huma) | Validar se o score seria consumido. LOI ou feedback documentado | Alrimar |
| 4 | Implementar crates/math com a v5.2 | Habilita auditabilidade por parceiros. Prerequisito tecnico do B2B | Dev — Step 4 |
| 5 | Auditoria externa antes de qualquer usuario com dinheiro real | Bug no settle_default = perda irreversivel de fundos | Empresa de auditoria |

# 6. Veredicto

O RoundFi tem o melhor design tecnico que um projeto neste estagio poderia ter. O architecture.md e solido. A v5.2 e a especificacao certa para o sistema de reputacao.

O risco real nao e tecnico.

O risco real e construir o mecanismo perfeito para um produto que ninguem usa, em uma categoria que pode ser regulada antes de escalar, para parceiros que ainda nao confirmaram interesse.

| RECOMENDACAO FINAL | Implementar a v5.2 e certo. Mas implementar a v5.2 antes de ter qualquer usuario real, qualquer opiniao juridica, e qualquer confirmacao de parceiro e otimizar o segundo problema antes de resolver o primeiro. O tech lead esta certo em perguntar como implementar. A equipe precisa perguntar para quem — antes de responder o como. |
| --- | --- |

RoundFi · Revisao de Risco v5.2 · Documento interno · 08/06/2026

Este documento nao substitui assessoria juridica ou financeira profissional.